BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BTL HỌC MÁY (CO3117)

Đề tài: Dự đoán nguy cơ Tiểu đường

| Người | Phần việc Code | Phần Báo cáo & Slide | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Người 1 (Data) | • Chọn dataset, làm sạch, EDA trực quan. • Xử lý mất cân bằng lớp. • Feature Selection (xuất 2 bộ data: biến đầy đủ & biến đã chọn lọc). | • Viết Mục 1 (Giới thiệu bài toán). • Viết Mục 2 (Dữ liệu & Tiền xử lý, EDA). • Làm slide phần Data & EDA. | • Giao data: 31/10 • Xong bài viết: 10/11 |
| Người 2 (Mô hình A) | • Huấn luyện thuật toán A. • Hyperparameter tuning. • Chạy trên cả 2 bộ data (Full vs Selected). • Lưu kết quả và xác suất (y_prob). | • Viết Mục 3.1 (Phương pháp A) & kết quả thực nghiệm mô hình A. • Làm slide phần mô hình A. • Ghép file Báo cáo cuối cùng. | • Xong code: 07/11 • Báo cáo & Ghép bài: 17/11 |
| Người 3 (Mô hình B) | • Huấn luyện thuật toán B (Random Forest, XGBoost / LightGBM). • Hyperparameter tuning. • Chạy trên cả 2 bộ data (Full vs Selected). • Lưu kết quả và xác suất (y_prob). | • Viết Mục 3.2 (Phương pháp B) & kết quả thực nghiệm mô hình B. • Làm slide phần mô hình B. • Ghép file Slide cuối cùng. | • Xong code: 07/11 • Báo cáo & Ghép bài: 17/11 |
| Người 4 (Đánh giá & Nâng cao) | • Viết script metric chung (PR-AUC, ROC-AUC, Recall, F2). • Kỹ thuật nâng cao: Baseline MLP (Deep Learning) VÀ/HOẶC Ensemble (Voting/Stacking). • So sánh tổng hợp A - B - MLP - Ensemble. • Phân tích lỗi (Confusion Matrix) & SHAP. | • Viết Mục 4 (Thực nghiệm & So sánh). • Viết Mục 5 (Thảo luận & Phân tích lỗi). • Viết Mục 6 (Kết luận & Hướng phát triển). • Làm slide phần Đánh giá & Kết luận. | • Xong code: 13/11 • Xong bài viết: 16/11 |

LƯU Ý QUAN TRỌNG ĐỂ ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA:

• Về phần kỹ thuật nâng cao: Có thể chọn làm HOẶC Ensemble HOẶC Baseline MLP. Tuy nhiên, tốt nhất là làm cả 2 cái để đối chiếu toàn diện và được cộng nhiều điểm nhất từ giảng viên.

• Chốt Báo cáo & Slide: 18/11
• Chạy test nộp bài: 19/11 - 20/11